Quantour

**软件执行文档**

南京大学软件学院2015级Clam Team

费慧通，冯超，何林洋，梁先伟

2017.03.20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务ID** | **成本预估** | **实际执行记录** |
| 1 | 4人日 | 4人日 |
| 2 | 4人日 | 4人日 |
| 3 | 4人日 | 4人日 |
| 4 | 28人日 | 32人日 |
| 5 | 4人日 | 4人日 |
| 6 | 48人日 | 52人日 |
| 7 | 16人日 | 12人日 |
| 总计 | 108人日 | 112人日 |

1. **确定迭代二需求，完成需求规格说明文档**
2. **分析风险和约束，完成软件体系结构，开发桩、驱动和测试用例**
3. **分析软件体系结构，完成软件详细设计和设计类图**
4. **开发软件的逻辑层和显示层**
5. **根据已经开发的软件部分评审、修改文档**
6. **继续开发软件的逻辑层和显示层**
7. **软件测试、打包交付**